УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Саморядовского сельсовета
Большесолдатского района
Курской области
от 28.08.2016г.№75

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Саморядовский сельсовет»

Большесолдатского района  Курской области

на 2016-2038 годы

Раздел 1. Паспорт программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Саморядовского сельсовета Большесолдатского района  Курской области на 2016-2038 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2016-2038 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |
| Разработчик Программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2038 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования. приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 750,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – 100 тыс. рублей; 2017 год – 100 тыс. рублей; 2018 год – 100 тыс. рублей; 2019 год – 100 тыс. рублей; 2020 год – 100 тыс. рублей; 2021 – 2038 годы – 250 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование «Саморядовский сельсовет» (далее по тексту Саморядовский сельсовет) расположено в южной части Большесолдатского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета д. Саморядово до районного центра (село Большое Солдатское) 11 км. Расстояние до областного центра г. Курск – 70 км.

Площадь Саморядовского сельсовета составляет 89,76 кв. километров.  Численность населения на 01.01.2016 г. составила 1380 человек.

Саморядовский сельсовет Большесолдатского района Курской области согласно Устава – это четыре объединенных общей территорией сельских населенных пункта – д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка.

Таблица 1 Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
|  | д. Саморядово | 11 | - | 141 | 317 |
|  | с. Козыревка | 10 | 1 | 99 | 259 |
|  | д. Будище | 15 | 3 | 159 | 325 |
| 4. | д. Бирюковка | 5 | 6 | 207 | 479 |
| Итого: |  | х | х | 606 | 1380 |

2.2. Социально-экономическая характеристика

Система социально обслуживания муниципального образования «Саморядовский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети и представлена следующими объектами.

Таблица 2 Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0,0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 500 | 24,4 | 3 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 500 | - | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,5 | - | 3 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | - | - |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 4 | 107 | 2 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 8 | 150 | 2 |
| 9 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 200 | 50 | 5 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 200 | - | 5 |
| 10 | Общедоступные столовые, закусочные | м2/мест | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 180 | - | 2 |
| 12 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | 1 |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 100 | 2 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений Саморядовского сельсовета представлена учреждениями общего образования.

На территории муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области находятся Саморядовская средняя общеобразовательная школа, Бирюковская основная общеобразовательная школа и Будищанская основная общеобразовательная школа.

Таблица 3. Образовательные учреждения Саморядовского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово | - Дудина - Татьяна - Григорьевна | - Муниципального района 2 корпуса Начальные классы - водяное, углем Средняя школа- электричество | - 19/11 | - 68 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бирюковская основная общеобразовательная школа» | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка | - Пылева - Татьяна - Васильевна | - Муниципального района - отопление водяное - углем | - 14/12 | - 26 |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будищанская основная общеобразовательная школа» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - Д.Будище | - Беленьков - Эдуард - Викторович | - Муниципального района Водяное отопление - углем | - 16/8 | - 28 |

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время на территории муниципального образования нет  дошкольных образовательных учреждений.

Общеобразовательные школы

В сельсовете функционируют 3 общеобразовательные школы общей проектной мощностью 500 места. Школы работают в односменном режиме. Наполняемость школ в муниципальном образовании составляет 24,4 %. Для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Саморядовского сельсовета представлена Саморядовским Фельдшерским пунктом в деревне Саморядово и Бирюковским фельдшерским пунктом в деревне Бирюковка.  Средний износ зданий фельдшерских пунктов составляет 100%.

Таблица 4. Фельдшерско-акушерские пункты сельсовета

| Наименование | Адрес | ФИО руководителя (полностью) | - Здание находится в собственности | - Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саморядовский фельдшерский пункт | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово | - Карпенко - Нина - Михайловна | - Хозяйствующего субъекта | - 3/1 |
| Бирюковский фельдшерский пункт | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка | - Березуцкая - Татьяна - Васильевна | - Хозяйствующего субъекта | - 1/1 |

Первую медицинскую помощь население Саморядовского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям. В сельсовете действует отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Саморядовского сельсовета сравнительно не высок: спортивный зал и спортивные площадки при МОУ СОШ.

Учреждения культуры

Главной целью отрасли культуры на территории Саморядовского  сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни, что влечет  целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

На территории сельсовета Саморядовского свою деятельность осуществляют  три сельских клуба, дом ремесел  и две библиотеки.

В целом, потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

Таблица 5. Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение культуры «Саморядовский центральный сельский Дом культуры» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово | - Косинов - Алексей - Николаевич | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Отопление водяное – газом | - 5/3 |
| 2. | Бирюковский Дом досуга | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка | - Нескородева - Анна - Гавриловна | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Отопление печное - углем | - 1 |
| 3. | Будищанский дом досуга | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Будище | - Дудин - Владимир - Васильевич | - Хозяйствующего субъекта Отопление водяное - углем | - 1/1 |
| 4. | Областное государственное учреждение культуры «Саморядовский Дом ремесел» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - с. Козыревка | - Косинова - Любовь - Васильевна | - Областной Отопление водяное – газом | - 5/1 |

Таблица 6.  Перечень и характеристика  библиотек

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение культуры «Саморядовская центральная сельская библиотека» | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Саморядово | - Щетинина - Татьяна - Николаевна | - Муниципального образования «Саморядовский сельсовет» (в здании ЦСДК) | - 1 |
| 2. | Будищанская сельская библиотека | - 307846 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Будище | - Косинова Ольга - Петровна | - Хозяйствующего субъекта (В здании Будищанского дома досуга) | - 1 |
| 3. | Бирюковская сельская библиотека | - 307862 - Б.Солдатский район МО «Саморядовский сельсовет» - д. Бирюковка | - Афанасьева - Екатерина - Петровна | - Хозяйствующего субъекта Отопление печное - углем | - 1 |

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи Саморядовского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

Муниципальное образование - д. Саморядово, с. Козыревка, д. Будище, д. Бирюковка охвачено сетью местных автодорог.

Железная дорога на территории сельсовета отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция находится в 30 км от сельсовета ст. Суджа.

Все дороги регионального значения связывают сельсовет с районным центром.

Общая протяженность автодорог общего пользования, на территории Саморядовского сельсовета, составляет 36,0 км.

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет Суджанский ПТП. Автобусное сообщение организовано в соответствии с графиком: Вторник- 7.00, 16.30, Четверг 7.00, 16.30.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На автомобильных дорогах Саморядовского сельсовета постов ГИБДД нет.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть Саморядовского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Межмуниципальные дороги на территории сельсовета (IV - категория) это Саморядово-Хотеж Колодезь, «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Будище, «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Будище»-Бирюковка.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 7. Параметры улиц и дорог сельского поселения.

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Остальные улицы населенных пунктов являются улицами в жилой застройки

Таблица 8. Перечень улиц Саморядовского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Саморядово |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. | асфальт |
| д. Бирюковка |  |  |  |  |
| 2. | Улицы без названия | 2100 | жилая ул. | грунт |
| с. Козыревка |  |  |  |  |
| 3. | Улицы без названия | 800 | жилая ул. | грунт |
|  |  | 1000 | жилая ул. | щебень |
| д. Будище |  |  |  |  |
| 4. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. | грунт |
| - | Итого | 5900 | Х |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляет примерно 6,0 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  легковой автотранспорт и грузовой.

Парковок (парковочных мест ) на территории поселения не имеется и строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет Суджанский ПТП. Автобусное сообщение организовано в соответствии с графиком: Вторник- 7.00, 16.30, Четверг 7.00, 16.30.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специально  отведенных пешеходных дорожек на территории муниципального образования не имеется.

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеется один пешеходный переход в селе  Козыревка  перед зданием школы, который оборудован дорожным знаком.

Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. Движение  велосипедного  транспорта производится по проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка с аварийностью на территории Саморядовского сельсовета : количество ДТП на территории поселения - 0. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Саморядовском  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Саморядовский сельсовет» Большесолдатского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «Саморядовский сельсовет»  Большесолдатского района Курской области

Правила землепользования и застройки территории Саморядовского  сельсовета Большесолдатского района Курской области

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Саморядовский сельсовет»  Большесолдатского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Саморядовский  сельсовет»  не предусматривалось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На период действия программы прогнозируется увеличение численности населения, а, следовательно, и градостроительной деятельности, что приведет к улучшению социально-экономической обстановки на территории поселения.

3.3. Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2038 годов прогнозируется увеличение числа жителей,  а  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Внешние транспортные связи Саморядовского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

На расчетный срок:

Внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

### Улично-дорожная сеть.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Саморядовский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование порядка 5,9 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице):

Таблица. Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Саморядово |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. |  | асфальт |
| д. Бирюковка |  |  |  |  |  |
| 2. | Улицы без названия | 2100 | жилая ул. |  | грунт |
| с. Козыревка |  |  |  |  |  |
| 3. | Улицы без названия | 800 | жилая ул. |  | грунт |
|  |  | 1000 | жилая ул. |  | щебень |
| д. Будище |  |  |  |  |  |
| 4. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. |  | грунт |
| - | Итого | 5900 | Х |  |  |

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| - № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 1 | автомобильные дороги | По территории сельсовета | строительство | 550000 | 2016-2025г | Бюджет МО, областной бюджет |
| 3 | Дорожные знаки | По территории сельсовета | приобретение | 100000 | 2016-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |
| 4 | Дорожные знаки | По территории сельсовета | установка | 50000 | 2016-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |
| 5 | Дорожные разметки | По территории сельсовета | Приобретение материалов, разметка | 50000 | 2018-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 750,0 тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2038 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где: Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где: М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

7.4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где: Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где: П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Саморядовский сельсовет Большесолдатского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.