УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Большесолдатского  сельсовета

Большесолдатского  района

Курской области
от  07.09.2016 г.      №214

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большесолдатский сельсовет»

Большесолдатского района  Курской области

на 2016-2034 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района  Курской области на 2016-2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2016-2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |
| Разработчик Программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования. приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 12 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 1 млн. рублей; 2017 год – 1 млн. рублей; 2018 год – 1 млн. рублей; 2019 год – 1 млн. рублей; 2020 год – 1 млн. рублей; 2021 – 2034 годы – 7 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Большесолдатский сельсовет расположен в западной части Большесолдатского района Курской области. На севере он граничит с Волоконским сельсоветом, на востоке с Любостанским и Сторожевским сельсоветами, на юге с Саморядовским сельсоветом, на западе с Суджанским районом. Утвержден в статусе муниципального образования Законом Курской области № 26-ЗКО от 26.04.2010 г.

Площадь Большесолдатского сельсовета равна 164,92 км2, что составляет 20,4% площади Большесолдатского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2014 г. составила 4334 человека, средняя плотность населения – 26,3 чел./кв.км.

В состав Большесолдатского сельсовета входят 15 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Большое Солдатское с численностью населения  2734 человека.

Таблица Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Большое Солдатское | - |  | 1080 | 2734 |
| 2 | с. Розгребли | 8 | 8 | 126 | 279 |
| 3 | п. Новосотницкий | 8 | 8 | 106 | 246 |
| 4 | д. Махов Колодезь | 7 | 7 | 82 | 197 |
| 5 | х. Бердин, | 9 | 9 | 52 | 147 |
| 6 | д. Ржава | 10 | 10 | 58 | 136 |
| 7 | д. Бочанка | 9 | 9 | 49 | 124 |
| 8 | д. Щербачевка | 9 | 9 | 54 | 122 |
| 9 | д. Первомайская | 5 | 5 | 52 | 116 |
| 10 | пос. Кукуй | 1 | 1 | 26 | 72 |
| 11 | с. Растворово | 8 | 8 | 37 | 72 |
| 12 | д. Красный Клин | 11 | 11 | 30 | 65 |
| 13 | д. Нижняя Паровая | 10 | 10 | 5 | 12 |
| 14 | п. Ямская Степь | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 15 | п. Нечаев | 11 | 11 | 7 | 4 |
| Итого: | 1768 | 4334 |

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения

Социальная сфера Большесолдатского сельсовета включает в себя детский сад общеразвивающего вида, четыре общеобразовательные школы, детскую школу искусств, дом народного творчества, профессиональное училище, центральную районную больницу, четыре ФАПа, шесть учреждений культурно-досугового типа, шесть библиотек, четыре почтовых отделения, сорок семь объектов торговли, два предприятия общественного питания, семь объектов бытового обслуживания населения.

Таблица

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и

культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | Мест | 140 | 93 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 500 | 122 | 3 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 250 | 89 | 5 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,4 | 73 | 3 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | - | - |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 1000 | 53 | 6 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 6 | 53 | 6 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 30 | 107 | 6 |
| 9 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 1718 | 1718 | 32 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 1718 | 1718 | 32 |
| 10 | Общедоступные столовые, закусочные | м2/мест | 94 | 50 | 0 |
| 11 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 241 | 89 | 5 |
| 12 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | 1 |
| 13 | Отделения связи | объект | 4 | 400 | 4 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

Из дошкольных учреждений в Большесолдатском сельсовете функционирует МКДОУ «Большесолдатский детский сад общеразвивающего вида» расположенный в селе Большое Солдатское. Детский сад расположен в типовом здании 2011 года постройки, имеется централизованное водоснабжение, канализация. В детском саде функционируют 6 групп, которые посещают 130 детей.

Общеобразовательные школы

Общеобразовательные учреждения сельсовета представлены четырьмя общеобразовательными школами, включающими в себя две средние общеобразовательные школы – МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» (с.Большое Солдатское) и МКОУ «Розгребельская средняя общеобразовательная школа» (с.Розгребли), а также две основные общеобразовательные школы – МКОУ «Маховоколодезская основная общеобразовательная школа» (д.Махов Колодезь) и МКОУ «Ржавская основная общеобразовательная школа» (с.Ржава).

Общая численность учеников посещающих школы сельсовета составляет 393 человека. Школы работают в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Учреждения внешкольного образования в сельсовете представлены МКОУ Дополнительного образования детей – «Большесолдатская детская школа искусств» и МКУК «Большесолдатский районный Дом народного творчества» Большесолдатского района Курской области, где занимаются более 100 детей.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Большесолдатского сельсовета представлена центральной районной больницей ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» (с.Большое Солдатское) и четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами расположенными в с.Растрово,  с.Розгребли, д.Ржава и д.Шустово.

МУЗ «Большесолдатская ЦРБ» включает в себя взрослую поликлинику на 240 посещений в смену, детскую консультацию на 50 посещений в смену, круглосуточный стационар на 50 коек, дневной стационар на 22 койки.

Первую медицинскую помощь население Большесолдатского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах и поликлиниках, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Учреждения социального обеспечения сельсовета включают ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Большесолдатского района Курской области», отдел ОКУ «Центр социальных выплат» Большесолдатского района Курской области, отдел социальной защиты населения Администрации Большесолдатского района Курской области.

Спортивные сооружения

На территории Большесолдатского сельсовета расположено 17 сооружений для занятий физкультурой и спортом, в том числе 12 плоскостных спортивных сооружения и 5 спортивных залов.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры Большесолдатского сельсовета представлены шестью учреждениями культурно-досугового типа, и шестью библиотеками.

Таблица  Перечень учреждений культуры расположенных в Большесолдатском сельсовете

| № | Наименование учреждения | Месторасположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Кукуевский центральный сельский Дом досуга «Спутник» | с. Большое Солдатское |
| 2 | МКУК «Маховоколодезский сельский Дом досуга» | д. Махов Колодезь |
| 3 | МКУК «Ржавский центральный сельский Дом культуры» | с. Ржава |
| 4 | МКУК «Розгребельский центральный сельский Дом культуры» | с. Розгребли |
| 5 | МКУК «Межпоселенческая библиотека» Большесолдатского района Курской области | с.Большое Солдатское |
| 6 | МКУК «Детская библиотека музей-филиал» | с.Большое Солдатское |
| 7 | МКУК «Ржавская центральная сельская библиотека» | с. Ржава |
| 8 | МКУК «Розгребельская сельская библиотека» | с. Розгребли |
| 9 | МКУК «Растворовская сельская библиотека» | с. Растворово |
| 10 | МКУК «Первомайский сельский Дом досуга» | д. Первомайская |
| 11 | МКУК «Розгребельский сельский Дом досуга» | с. Розгребли |
| 12 | МКУК «Щербачевская сельская библиотека» | Д.Щербачевка |

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи Большесолдатского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с районным и областным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

По территории Большесолдатского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» связывающая его с областным центром и автотранспортной сетью Курской области. Автодорога  «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» относится к 3 категории, протяженность автодороги по территории сельсовета составляет 12,48 км.

Связь между населенными пунктами сельсовета осуществляется по дорогам межмуниципального и местного значения. Протяженность межмуниципальных дорог по территории сельсовета составляет 40,9 км, дороги относятся к 4 категории и имеют твердое покрытие.

Таблица  - Перечень автомобильных дорог с твердым покрытием, проходящих по территории Большесолдатского сельсовета

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность – по территории сельсовета, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| 1 | Дьяконово - Суджа - граница с Украиной | III | а/бетон | 12,48 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |
| 2 | Большесолдатское - Малый Каменец | IV | а/бетон | 14,3 |
| 3 | Большесолдатское - Ржава | IV | а/бетон | 7,4 |
| 4 | Большесолдатское - Розгребли - «Дьяконово - Суджа - граница с Украиной» | IV | а/бетон | 11,2 |
| 5 | «Большесолдатское - Малый Каменец» - Махов Колодезь - Растворово | IV | а/бетон | 5,5 |
| 6 | Большое Солдатское - Кукуй | IV | а/бетон | 2,5 |
|  | Итого дорог межмуниципального значения |  |  | 40,9 |
|  | Всего дорог регионального и межмуниципального значения |  |  | 53,38 |

Протяженность дорог местного значения составляет 74,6 км, в том числе 49,5 км с твердым покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция г.Суджи находится на расстоянии 25 км от сельсовета в Суджанском районе Курской области.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в нижеследующей таблице.

Таблица– Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность уличной сети населенных пунктов муниципального образования равна 80 км, в том числе с асфальтным покрытием 37 км.

Дороги межмуниципального значения, проходящие по территории населенных пунктов, образуют в них главные улицы. Главная улица выделена в селе Большое Солдатское, протяженность главной улицы составляет 4,2 км. Остальные улицы в населенных пунктах Большесолдатского сельсовета классифицируются как «улицы в жилой застройке». Общая протяженность улиц в жилой застройке составила 85,8 км.

Уличным освещением оборудовано 37 км улиц.

Основной проблемой улично-дорожной сети Большесолдатского сельсовета является наличие не асфальтированных и не освещенных улиц.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  легковой автотранспорт и грузовой.

Парковочные места на территории поселения имеются в достаточном количестве

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автобусное сообщение с районным центром осуществляется 2 раза в неделю.

Общественный пассажирский транспорт в населенных пунктах сельсовета отсутствует.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения и такси.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории МО имеются места для пешеходного передвижения – тротуары.

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеются пешеходные переходы, которые оборудованы соответствующими дорожными знаками.

Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. Движение  велосипедного  транспорта производится по проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка с аварийностью на территории Большесолдатского сельсовета : количество ДТП на территории поселения - 0. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Большесолдатском  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Большесолдатский сельсовет»  Большесолдатского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «Большесолдатский сельсовет»  Большесолдатского района Курской области

Правила землепользования и застройки территории Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Большесолдатский сельсовет»  Большесолдатского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Большесолдатский сельсовет»  не предусматривалось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На период действия программы прогнозируется увеличение численности населения, а, следовательно, и градостроительной деятельности, что приведет к улучшению социально-экономической обстановки на территории поселения.

  - Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2034 годов прогнозируется увеличение числа жителей,  а  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

на первую очередь строительства (до 2019 г.) предлагается:

- асфальтирование дорог местного значения, соединяющие населенные пункты с другими населенными пунктами, дорогами межмуниципального или регионального значения;

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

На территории муниципального образования  предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Большесолдатский сельсовет».

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

На первую очередь строительства предусматриваются:

- асфальтирование 15 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- оборудование 15 км улиц уличным освещением.

на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование 28 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- оборудование 28 км улиц уличным освещением;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличится.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличится и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ι очередь строительства |
| 1 | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках в населенных пунктах | - | - | повышение степени комфортности проживания, снижение количества ДТП |
| 2 | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 15 |  |
| 3 | оборудование улиц сельсовета уличным освещением | км | 15 |  |
| 4 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | - | - |  |
| 5 | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | - | - |  |
| Расчетный срок |
| 6 | асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием | км | 28 | повышение комфортности проживания, обеспечение постоянного транспортного сообщения, снижение количества ДТП |
| 7 | оборудование улиц сельсовета уличным освещением | км | 28 |  |
| 8 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | - | - |  |

| № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализацию проекта (млн.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | автомобильные дороги | По территории сельсовета | строительство | 6 | 2016-2025г | Бюджет МО, областной бюджет |
| 3 | Дорожные знаки | По территории сельсовета | приобретение | 1 | 2016-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |
| 4 | Дорожные знаки | По территории сельсовета | установка | 1 | 2016-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |
| 5 | Дорожные разметки | По территории сельсовета | Приобретение материалов, разметка | 1 | 2018-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |
| 6 | Объекты пешеходного передвижения | По территории сельсовета | Тротуары, пешеходные переходы | 3 | 2018-2025г | Бюджет МО, районный бюджет |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 12 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

# 7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где: Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде;

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

# И = ----------,

# N

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

# Ффакт

# Ф = -----------,

# Фплан

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

# Мфакт

Мj = ------------,

# Мплан

где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

# ∑ Мj

М = ------------

# К

где: М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

7.4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

# Э = --------

# Ф

где: Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где: П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.